|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MÃ CÔNG VIỆC | TÊN CÔNG VIỆC | THỜI GIAN | ĐVT |
| A | Khảo sát yêu cầu bài toán | 5 | Ngày |
| B | Phân tích mô hình | 4 | Ngày |
| C | Thiết kế database | 3 | Ngày |
| D | Thiết kế giao diện | 2 | Ngày |
| E | Xây dựng sản phẩm | 6 | Ngày |
| F | Kiểm lỗi | 3 | Ngày |
| G | Kiểm duyệt | 3 | Ngày |
| H | Triển khai | 3 | Ngày |

Bảng kế hoạch công việc

* + Xây dựng màn hình đăng nhập
  + Xây dựng màn hình đổi mật khẩu
  + Xây dựng màn hình Quản lý người dùng
    - Xây dựng chức năng Thêm, Xóa, Sửa người dùng
  + Xây dựng màn hình quản lý danh mục thuốc
  + Xây dựng màn hình nhập thuốc
  + Xây dựng màn hình bán thuốc
  + Xây dựng báo cáo thống kê số lượng tồn kho của thuốc
  1. Công nghệ sử dụng trong đồ án
     1. Ngôn ngữ lập trình
* Front-end: Javascript
* Back-end: C#
* Database: MSSQL